| stakeholder | Power | interest | Analisis strategi komunikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Pemilik klinik | 5 | 4 | pemegang modal dan penentu kebijakan tertinggi ->dilibatkan dalam Keputusan strategis tingkat tinggi,persetujuan anggaran dan menerima laporan progres berkala. |
| Kepala klinik | 5 | 5 | Pemimpin proyek yang bertanggung jawab atas keberhasilan operasional ->koordinasi intensif mingguan /harian,evaluasi langsung fitur manajerial, dan penentu prioritas modul. |
| Divisi IT | 4 | 5 | Penanggung jawab teknis internal klinik->rapat kordinasi teknis harian/mingguan, pengawasan implementasi ,serta audit keamanan data. |
| Vendor Pengembang | 4 | 3 | Pihak eksternal pembangun sistem dengan otoritas teknis desain perangkat lunak ->pantau jadwal kerja melalui SLA (service level agreement),pembayaran termin tepat waktu,dan konfirmasi ruang lingkup vitur. |
| Dokter | 3 | 5 | Pengguna inti layanan medis yang butuh kecepatan akses rekam medis ->pelatihan intensif,pendampingan saat transisi dari manual serta forum rutin untuk menampung masukan alur rekam medis. |
| Apoteker | 2 | 4 | Butuh akurasi resep elektronik dan pembaruan stok obat otomatis secara realtime ->uji coba modul farmasi,falidasi data obat /stok, serta panduan pengoprasian modul. |
| Perawat | 2 | 4 | Pengguna harian yang mencatat tindakan medis dan tanda vital ->pelatihan oprasional, penyediaan panduan teknis ringkas dan umpan balik keluhan sistem . |
| Petugas pendaftaran | 2 | 5 | Garda terdepan pendaftaran pasien yang langsung terdampak oleh efesien sistem->pelatihan input data cepat,uji alur antrian pasien,serta koordinasi saat terjadi kendala teknis antrian |
| Petugas kasir | 3 | 4 | Membutuhkan keandalan pencatatan transaksi pembayaran dan laporan keuangan harian->rekonsiliasi data transaksi,pelatihan modul billing, serta verifikasi format laporan pendapatan. |
| Pasien | 1 | 4 | Penerima dampak langsung atas kecepatan dan kenyamanan antrian/layanan->sosialisatata cara pendaftaran baru,survey kepuasan pasien,dan penempatan papan informasi alur pelayanan. |

- High Power – High Interest (Manage Closely / Kelola Secara Dekat):Stakeholder: Pemilik Klinik, Kepala Klinik, Divisi IT.   Tindakan: Harus dilibatkan secara proaktif, intensif, dan menjadi mitra utama dalam pengambilan keputusan proyek.

- High Power – Low/Medium Interest (Keep Satisfied / Jaga Kepuasan):Stakeholder: Vendor Pengembang (Power 4, Interest 3).   Tindakan: Jaga komunikasi profesional terkait kepatuhan kontrak, kepastian spesifikasi kebutuhan, dan ketepatan termin pembayaran agar proyek selesai tepat waktu.

- Low/Medium Power – High Interest (Keep Informed / Libatkan & Beri Informasi Rutin):Stakeholder: Dokter, Petugas Pendaftaran, Apoteker, Perawat, Petugas Kasir/Keuangan, Pasien.   Tindakan: Diberikan pelatihan, sosialisasi, keterbukaan informasi progres, dan kanal untuk menyampaikan saran/kendala teknis.

- Low Power – Low Interest (Monitor with Minimum Effort / Cukup Dimonitor):Pada kasus ini hampir seluruh pihak memiliki kepedulian yang tinggi karena klinik sedang beralih dari manual ke digital. Namun, bila diposisikan secara relatif:   Pasien eksternal umum yang jarang berkunjung cukup dimonitor melalui kotak saran atau survei kepuasan berkala.